ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра енергетики

та вугільної промисловості

_________________   А. Корзун

«       »   квітня  2018 року

ПЛАН

заходів щодо сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості в умовах виникнення надзвичайних ситуацій осінньо - зимового періоду

2018/2019 років

| № з/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Невідкладні організаційні заходи |
| 1.1 | Провести аналіз надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження, які виникли у осінньо-зимовий період 2014-2018 років і враховуючи його результати здійснити відповідні організаційні заходи. | Підприємства ПЕК | До 01.06.2018 |
| 1.2 | Визначити, з урахуванням попередніх оцінок, пов’язаних з погіршенням погодних умов (сильний вітер, сильні морози, снігопади, налипання снігу, снігові замети, хуртовини тощо), об’єкти тепло-, газо-, водо-, електропостачання, які можуть зазнати негативного впливу природних явищ осінньо-зимового періоду | Підприємства ПЕК | До 01.06.2018 |
| 1.3 | Розробити карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуації, пов’язаних з погіршенням погодних умов та визначити об’єкти господарювання, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ й встановити за ними постійний нагляд. | Підприємства ПЕК | До 25.09.2018 |
| 1.4 | Виконати уточнення оперативних планів спільних дій, спрямованих на локалізацію аварій в системах комунікацій тепло-, газо-, водо-, енергозабезпечення та узгодити порядок взаємодії зі службами органів виконавчої влади всіх рівнів із визначенням відповідальних осіб, порядок і регламент зв’язку, інформування та оповіщення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації їх наслідків в зимовий період 2018-2019 років. | Підприємства ПЕК | До 01.10.2018 |
| 1.5 | Виконати ремонтні і профілактичні роботи об‘єктів тепло-, газо-, водо-, електропостачання. | Підприємства ПЕК | Згідно з планами підготовки підприємств до роботи у ОЗП |
| 1.6 | Розробити на підвідомчих об’єктах комплекс організаційних та практичних заходів, спрямованих на підтримання належного протипожежного захисту і запобіганню виникнення пожеж під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду. | Управління, галузеві Департаменти, підприємства ПЕК | До 10.10.2018 |
| 1.7 | Провести огляд та перевірки стану пожежної та техногенної безпеки об‘єктів. Вжити заходів щодо усунення порушень вимог чинних нормативних актів з питань пожежної та техногенної безпеки. | Підприємства ПЕК | До 25.09.2018 |
| 1.8 | Уточнити сили і засоби для протидії можливим загрозам виникнення надзвичайних ситуацій і реагування на них під час проходження ОЗП 2018/2019 років та інформацію з зазначеного питання надати до Міненерговугілля на електронну адресу за формою (додаток № 1), яка надається (olga.zuzanska@mev.gov.ua) та поштою на адресу Міненерговугілля: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик 30. | Підприємства ПЕК | До 15.08.2018 |
| 1.9 | Надати інформацію про об’єкти, які потрапляють до зон катастрофічного затоплення до Міненерговугілля на електронну адресу за формою (додаток №2), яка надається (olga.zuzanska@mev.gov.ua) та поштою на адресу Міненерговугілля: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик 30. | Підприємства ПЕК | До 15.08.2018 |
| 1.10 | Створити оперативні штаби з ліквідації наслідків НС та оперативні групи для безпосереднього керівництва роботами і розробити регламент їх роботи (у разі ускладнення кліматичної обстановки, за рішенням керівників підприємств, організовується цілодобове чергування відповідальних осіб). | Підприємства ПЕК | До 20.10.2018 |
| 1.11 | Забезпечити підприємства в повному обсязі первинними засобами пожежогасіння та перевірити справність систем протипожежного захисту. | Підприємства ПЕК | До 25.09.2018 |
| 1.12 | Уточнити номенклатури об’єктових матеріальних резервів (аварійного запасу) для запобігання та оперативного реагування на НС та здійснити їх поповнення (у разі необхідності і поновлення). | Підприємства ПЕК | До 25.09.2018 |
| 1.13 | Підготувати розрахунки резервів пального на випадок виникнення надзвичайних ситуацій і проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт. | Підприємства ПЕК | До 25.09.2018 |
| 1.14 | Привести сезонне обслуговування техніки, яка може бути застосована до ліквідації надзвичайних ситуацій (снігових заметів, ожеледиці, повеней тощо) та створити необхідні запаси паливо-мастильних матеріалів. | Підприємства ПЕК | До 25.09.2018 |
| 1.15 | Відремонтувати поручні на східцях та створити запаси піщано-соляної суміші в місцях крутих підйомів та спусків на пішохідних доріжках. | Підприємства ПЕК | До 10.10.2018 |
| ІІ. Заходи, які здійснюються протягом осінньо-зимового періоду 2018-2019 років |
| 2.1 | Забезпечити утримання в постійній готовності дорожньої, спеціальної, інженерної техніки, дизель-генераторів, відомчих електростанцій, обладнання і інвентарю до дій в умовах сильних морозів, снігопадів, налипання снігу, снігових заметів, хуртовин, ожеледиці та масового утворення бурульок на дахах будинків. | Підприємства ПЕК | Постійно |
| 2.2 | Підготувати приміщення щодо забезпечення економного використання тепла та його збереження. | Підприємства ПЕК | Протягом опалювального періоду |
| 2.3 | Узгодити з органами місцевого самоврядування, установами і відомствами стосовно забезпечення автономних джерел електропостачання (дизель-генераторів, відомчих електростанцій) у випадках відключення електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів (лікарні, дитячі сади, школи, інтернати, хлібопекарні, тощо). | Підприємства ПЕК | Протягом опалювального періоду у разі необхідності |
| 2.4 | Забезпечити здійснення моніторингу щодо розвитку несприятливих погодних умов і своєчасний обмін достовірною інформацією на всіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування для забезпечення оперативного реагування на НС. | Управління, підприємства ПЕК | Постійно |
| 2.5 | Спільно із ЗМІ організувати проведення роз’яснювальної роботи на підприємствах щодо дотримання працівниками правил безпеки при загрозі та виникненні НС. Вчасно інформувати працівників про заходи, що здійснюються для попередження та ліквідації наслідків НС, про загрозу та виникнення несприятливих гідрометеорологічних явищ. | Підприємства ПЕК | Постійно |
| 2.6 | Надіслати поштою на адресу Міненерговугілля копії планів (наказів) заходів щодо підготовки підприємств до сталого функціонування в умовах осінньо - зимового періоду 2018/2019 років | Підприємства ПЕК | До 01.06.2018 |
| 2.7 | Надіслати поштою на адресу Міненерговугілля узагальнену інформацію про виконання планів підготовки підприємств та їх готовність до роботи (дій) в осінньо-зимовий період 2018/2019 років. | Підприємства ПЕК | До 20.10.2018 |

Заступник    начальника    Управління

охорони праці, промислової безпеки та

цивільного захисту									І. Ященко

Наумчук Ю.Г.

(044) 594-65-31